| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 19183381-3 | 27795714-0 | 18905354-1 |
| Nombres | Sebastian Israel | Domingo Andres | Nitchen Andrei Ricardo |
| Apellidos | Mondaca Salas | Velazquez Viñales | Martinez Bravo |
| Roles | QA/Testing/front end | DBA/ Analista Funcional/Lider | Back end |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | AccesiMap CL – Plataforma Colaborativa de Accesibilidad Urbana con Validación por IA |
| --- | --- |
| Descripción | Sistema web SPA que combina crowdsourcing ciudadano con validación automática mediante Azure Vision AI para mapear barreras de accesibilidad urbana en Chile en tiempo real. Proporciona herramientas cartográficas y de exportación GIS (GeoJSON/Shapefile) a municipios para el cumplimiento de la Ley 20.422. |
| Problemática detectada | Chile cuenta con la Ley 20.422 (Ley de Accesibilidad) desde hace 16 años, pero no existe un sistema unificado ni actualizado en tiempo real que permita identificar y gestionar barreras de accesibilidad urbana. La fiscalización municipal es manual, costosa y reactiva; no hay mapa oficial de barreras arquitectónicas, lo que impide a personas con discapacidad motriz planificar desplazamientos y a los municipios priorizar inversiones de manera eficiente. |
| Solución esperada | Aplicación web con mapa interactivo (Leaflet.js + Mapbox), módulo de reporte ciudadano con captura fotográfica y geolocalización GPS, validación automática por IA con umbral de confianza ≥85%, dashboard municipal con filtros por comuna, exportación GIS en formatos GeoJSON y Shapefile, y sistema de gamificación (puntos y ranking) para incentivar participación sostenida. |
| Objetivos generales | Desarrollar una plataforma digital accesible (WCAG 2.1 AA) que permita a ciudadanos reportar barreras urbanas validadas por Inteligencia Artificial y a municipios gestionar y exportar datos geoespaciales para la planificación urbana y el cumplimiento normativo. |
| Objetivos específicos | 1. Implementar módulo de reporte ciudadano con captura fotográfica y geolocalización en tiempo real.<br>2. Integrar Azure Vision AI para validación automática de reportes (≥85% confianza, procesamiento ≤5 segundos).<br>3. Desarrollar dashboard municipal con visualización cartográfica interactiva y filtros por comuna, tipo y estado.<br>4. Implementar exportación de datos validados en formatos GeoJSON y Shapefile compatibles con QGIS/ArcGIS.<br>5. Incorporar sistema de gamificación con puntaje automático y ranking mensual para ciudadanos. |
| Alcance del proyecto | Despliegue en 3 comunas piloto (Santiago Centro, Ñuñoa y La Reina). 5 módulos funcionales: reportes ciudadanos, validación IA, dashboard municipal, exportación GIS y gamificación. Operación íntegra en Azure Free Tier. Roles: CIUDADANO, MUNICIPALIDAD y ADMINISTRADOR. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

Antecedentes y motivación: Chile promulgó la Ley 20.422 en 2010, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad, y el Decreto 50 de la OGUC que regula la accesibilidad en espacios públicos. Sin embargo, 16 años después, el catastro de infraestructura accesible es inexistente o está desactualizado. Los municipios realizan inspecciones presenciales de bajo alcance y alto costo, y no cuentan con datos geoespaciales consolidados para planificar inversiones ni para rendir cuentas ante SENADIS o MINVU. Público objetivo: Primario: Ciudadanos con discapacidad motriz y su entorno cercano. Secundario: Municipios (departamentos SECPLA/Accesibilidad) de las comunas piloto. Terciario: Organismos reguladores: SENADIS y MINVU. Estado del arte: Existen soluciones internacionales parciales: OpenStreetMap permite mapeo colaborativo general pero sin validación IA; Google Maps indica accesibilidad en establecimientos puntuales pero no en infraestructura vial; Wheelmap.org (Alemania) mapea sillas de ruedas pero sin integración GIS municipal ni cumplimiento normativo chileno. AccesiMap CL es la primera plataforma que integra crowdsourcing, validación por IA, dashboard municipal y exportación GIS bajo un mismo sistema diseñado para la normativa chilena. Origen de la problemática: La desconexión entre la normativa vigente y la capacidad operativa municipal genera un vacío de información que hace invisible la magnitud real del problema. Las personas con discapacidad no tienen herramientas para reportar barreras; los municipios no tienen datos agregados para actuar; el Estado no puede fiscalizar sin información.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Metodología: Scrum Adaptado (sprints de 2 semanas) Se utilizará Scrum adaptado al tamaño del equipo (3 integrantes), con iteraciones de 2 semanas que permiten entregar incrementos funcionales verificables en cada fase del semestre. Esta metodología se justifica porque: El proyecto tiene requisitos funcionales bien definidos pero con incertidumbre técnica (integración IA, espacialidad GIS) que se gestiona mejor iterativamente. Permite ajustar prioridades según feedback docente en cada entrega de fase. Facilita la distribución de trabajo paralelo entre frontend, backend y QA. Etapas: Fase 1 (S1–S6): Planificación, definición de arquitectura, diseño de base de datos, maquetas UI. Entrega: documentación técnica y modelo de datos. Fase 2 (S7–S12): Desarrollo de módulos de reporte, autenticación JWT, integración Azure Vision AI y dashboard municipal. Entrega: MVP funcional. Fase 3 (S13–S16): Exportación GIS, gamificación, pruebas de integración, despliegue en Azure. Entrega: producto completo desplegado. Presentación Final (S17–S18): Documentación final, correcciones y presentación. Funciones por integrante: Sebastian Mondaca (QA/Frontend): Desarrollo de interfaces React, pruebas funcionales, validación WCAG 2.1 AA. Domingo Velázquez (Líder/DBA): Diseño del modelo de datos, gestión de sprints, coordinación técnica, configuración PostgreSQL + PostGIS. Nitchen Martínez (Backend): API REST Spring Boot, integración Azure Vision AI, seguridad JWT, servicios de exportación GIS.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Microsoft Azure Free Tier: App Service (F1), Azure Database for PostgreSQL (B1ms), Azure Blob Storage, Azure AI Vision (F0), Azure Static Web Apps Arquitectura de software: Monolito modular en 4 capas (Presentación → API REST → Servicios → Datos). Módulos: reportes, validación, gamificación, gis. Patrones: Facade, Strategy, DTO, Repository Lenguajes de programación: TypeScript (Frontend), Java 17 (Backend), SQL (PostgreSQL/PostGIS) Framework, dependencias y/o librerías a utilizar:React 18 + Vite, Leaflet.js + Mapbox GL JS, Spring Boot 3.3, Spring Security, Hibernate Spatial, GeoTools Base de datos: PostgreSQL 16 + PostGIS 3.x (datos espaciales con SRID 4326 / WGS 84) IA / Servicios externos: Azure Visión AI (análisis de imágenes, umbral confianza ≥85%) Almacenamiento: Azure Blob Storage (imágenes cifradas en reposo; BD almacena solo URL HTTPS) Seguridad: Spring Security + JWT stateless, RBAC (CIUDADANO / MUNICIPALIDAD / ADMINISTRADOR), OWASP Top 10 Repositorio: Front: https://github.com/sebaleaftea/proyectoMapa Otras herramientas: Docker (contenedores locales), GitHub Actions (CI/CD), Figma (diseño UI), JIRA (gestión), Miro (diagramas)

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Definición y planificación del proyecto | Registro de antecedentes, roles, alcance, metodología y evidencias. Documento 1.1.2. | Google Docs, reuniones del equipo | 1 semana | Domingo Velázquez (Líder) | Entrega Fase 1 |
| 2.- | Diseño de arquitectura y modelo de datos | Diagramas UML, ER, secuencia, despliegue. Definición de entidades y relaciones espaciales PostGIS. | Draw.io / Miro, PostgreSQL | 2 semanas | Domingo Velázquez (DBA) | Base para desarrollo backend |
| 3.- | Maquetas y diseño UI/UX | Wireframes y prototipos en Figma: vistas ciudadano (móvil) y dashboard municipal (desktop). | Figma | 1 semana | Sebastian Mondaca (Frontend) | WCAG 2.1 AA desde el diseño |
| 4.- | Desarrollo de autenticación JWT | Registro, login y RBAC con Spring Security. Endpoints /auth/register y /auth/login. | Spring Boot, JWT | 1 semana | Nitchen Martínez (Backend) | Prerequisito para módulos con roles |
| 5.- | Desarrollo de módulo de reportes (Frontend) | Formulario de reporte con captura de foto, GPS y categoría. Integración con API REST. | React 18 | 2 semanas | Sebastian Mondaca (Frontend) | Vista móvil prioritaria |
| 6.- | Desarrollo de API REST de reportes | Endpoints CRUD para reportes, upload a Azure Blob Storage, almacenamiento PostGIS. | Spring Boot, Azure SDK | 2 semanas | Nitchen Martínez (Backend) | Integración con módulo IA |
| 7.- | Integración Azure Visión AI | Servicio de validación automática: análisis de foto, comparación por categoría, transición de estado. | Azure Visión AI, Java | 2 semanas | Nitchen Martínez (Backend) | Umbral ≥85%; manejo de PENDIENTE |
| 8.- | Dashboard municipal y mapa interactivo | Vista desktop con mapa GoogleMaps filtros por comuna/tipo/estado, popups de reportes validados. | React 18, Google Maps API | 2 semanas | Sebastian Mondaca (Frontend) | Solo reportes VALIDADOS visibles |
| 9.- | Módulo de exportación GIS | Generación de archivos GeoJSON y Shapefile a partir de reportes VALIDADOS. | GeoTools, Spring Boot | 1 semana | Nitchen Martínez (Backend) | Compatible QGIS/ArcGIS |
| 10.- | Sistema de gamificación | Asignación automática de puntos al validar, ranking mensual, vista /ranking. | Spring Boot, React | 1 semana | Domingo Velázquez + Sebastian Mondaca | Puntos solo en transición a VALIDADO |
| 11.- | Pruebas de integración y QA | Pruebas funcionales de flujo completo, validación WCAG, pruebas de carga básica. | JUnit, Postman, Lighthouse, PLaywright | 1 semana | Sebastian Mondaca (QA) | Lighthouse score ≥90 |
| 12.- | Despliegue en Azure y CI/CD | Configuración GitHub Actions, despliegue frontend (Static Web Apps) y backend (App Service). | Azure, GitHub Actions | 1 semana | Domingo Velázquez (Líder) | Todo en free tier |
| 13.- | Documentación final y presentación | Manual de usuario, documentación técnica, presentación del proyecto. | GitHub, Word/PDF | 2 semanas | Equipo completo | Entrega Final |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documento de definición del proyecto (1.1.2) | Registro completo de antecedentes, roles, descripción, metodología, plan de trabajo y planificación semestral. | https://github.com/sebaleaftea/proyectoMapa/ |
| 2 | Documentación de arquitectura y diagramas UML | Diagramas de casos de uso, clases, secuencia, estados, despliegue y ER. Modelo de datos con entidades PostgreSQL + PostGIS. | https://github.com/sebaleaftea/proyectoMapa/Documentacion |
| 3 | Especificación de API REST | Documentación de todos los endpoints: autenticación, reportes, exportación GIS y gamificación. Incluye métodos, parámetros, respuestas y códigos de error. | https://github.com/sebaleaftea/proyectoMapa/blob/main/Producto/Backend/API_DOCUMENTATION.md |
| 4 | Código fuente – Backend (Spring Boot) | Aplicación Java 17 + Spring Boot 3.3 con módulos de reportes, validación IA, exportación GIS y gamificación. Desplegada en Azure App Service. | https://github.com/sebaleaftea/proyectoMapa/tree/main/Producto/Backend |
| 5 | Código fuente – Frontend (React) | SPA React 18 + Vite con vistas ciudadano (móvil) y dashboard municipal (desktop). Desplegada en Azure Static Web Apps. | https://github.com/sebaleaftea/proyectoMapa/tree/main/Producto/Frontend |
| 6 | Informe de pruebas y QA | Resultados de pruebas funcionales por módulo, reporte Lighthouse (accesibilidad WCAG 2.1 AA), pruebas de integración de la API y resultados de validación IA. | https://github.com/sebaleaftea/proyectoMapa/tree/main/Documentacion |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Definición y planificación (Doc. 1.1.2) | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño arquitectura y modelo de datos |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maquetas UI/UX (Figma) |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación técnica (UML, ER, diagramas) |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo autenticación JWT |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo reportes (Frontend) |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo API REST reportes (Backend) |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración Azure Vision AI |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dashboard municipal y mapa interactivo |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo exportación GIS (GeoJSON/Shapefile) |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de gamificación y ranking |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de integración y QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue Azure y CI/CD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |
| Correcciones y ajustes finales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |
| Documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |
| Presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Cumplimiento normativo: El sistema está diseñado para apoyar directamente el cumplimiento de la Ley 20.422 (Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social para Personas con Discapacidad) y el Decreto 50 de la OGUC (estándares de accesibilidad en espacios públicos). Los datos exportados en GeoJSON/Shapefile son directamente utilizables por las unidades SECPLA de los municipios en sistemas GIS como QGIS o ArcGIS. Restricción de costo: Toda la infraestructura opera sobre Azure Free Tier ($0 USD), lo que demuestra viabilidad de escalamiento sin dependencia de presupuesto inicial. Consideraciones éticas: Los usuarios anónimos pueden reportar sin registro. Las imágenes son cifradas en reposo en Azure Blob Storage. No se almacenan datos sensibles de los ciudadanos reportantes más allá del correo electrónico opcional. Comunas piloto: Santiago Centro, Ñuñoa y La Reina fueron seleccionadas por contar con planes de accesibilidad municipales activos y representar distintos perfiles socioeconómicos y de densidad urbana.